                        公开招标流程图


                                                 
2   填报财局采购单





1  接收项目申请书








公开招标20天





8   招标公告





7  确定招标文件稿





6   返回招标中心审核





5   送回学院修改





4  制作招标文件





3  送招标中心立项











10   中标公示





9     开 标





12  签定合同





11    中标公告





来回反复修改时间约1~2周








申请书领导、相关部门已签字





学院盖章送招标中心








立项时间大约3~5天











3天








3天








审批时间大约1~2天








时间约1周左右








合共时间约：45天，其他招标方式各约7~25天








审批时间大约1~2天














